Rapport Réunion GL n°4 -lundi 25 novembre 2013

## Personnes Présentes

Excusé : Chaoli Retard : Zijian

## Point

On va coder !! Mais pas de CSS et Javascript

Serveur à trouver : gratuit, web service, base de donnée, accessible

Arborescence dans le GitHub et le serveur

## Répartition des tâches :

Thomas (vérif Vincent B.):

* 5 en tete fausse
* 8 titre faux + pdf
* diagramme de sequence UML (uml à supprimer)
* PAQ à mettre sur github

Zijian & Chaoli & Salma & Vincent B. (vérif Thomas):

* Base page HTML (mis en forme + tard)

Vincent J. (vérif Arthur) :

* Serveur : recherche, installation et base de donnée
* Web Service

# Prochaine réunion : Mercredi 22 janvier